|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actions/Projets** | **Résultat attendu** | **Localisation** | **Coût unitaire en francs CFA** | **Coût total en francs CFA** | **Sources de financement** | **Programmation** | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| **AXE 1 : Promotion d’un développement économique inclusive et durable** | | | | | | | | | | |
| **Programme 1 :** Programme de revalorisation et de modernisation des secteurs productifs (PRMP) | | | | | | | | | | |
| Faciliter l’accès aux intrants de qualité et aux matériels modernes | * Tous les agriculteurs auront accès aux intrants * Acquisition de 02 tracteurs et de 02 batteuses de mil | Commune | PM | PM |  | \* | \* | \* | \* | \* |
| Mettre en place des magasins de stockage et de conservation | * Construction de 03 magasins de stockage * Réhabilitation du magasin de Kadd Ndiayene | Sam Fall  Nebodji  Nguilo El Hadj Mamadou | 2 000 000 | 6 000 000 | Commune, Etat, PTF |  | \* |  |  |  |
| Dotation de moulins | 16 moulins acquis | Foylolde ; Sam Fall ; Ngohe 1 ; Kadd Ndiayene ; Nguilo El Hadj Mamadou ; Ngouye Sipette; Bogo Demba Diam ; Darou khoudouss ; Naidé Gueyénne ; Tatogne ; ; Thignol ; Belly Djicoury ; Sourang El hadji Oumar ; Welou mbel ; Niapaba ; Ndiatby ndiala | 2 000 000 | 32 000 000 |  |  | \* | \* |  |  |
| Mettre en place un groupement ou association d’agriculteur | Une association créée avec minimum 40% des agriculteurs de la commune adhérents | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Former les agriculteurs dans les bonnes pratiques agricoles en 5 SESSIONS | 200 agriculteurs formés dans les bonnes pratiques agricoles | Commune | 1 000 000 | 5 000 000 |  |  | \* |  |  |  |
| Faciliter l’adduction d’eau pour la pratique du maraichage | 35% de la population s’active dans l’activité maraichère découlant d’une facilitation d’adduction d’eau | Commune | PM | PM |  |  |  |  | \* | \* |
| Mettre en place un comité de vigilance | Diminution des cas de vol sous l’appui de la commission chargée du contrôle du bétail | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Construction d’une aire d’abatage moderne | Existence d’un abatage moderne | Déaly | 75 000 000 | 75 000 000 |  |  |  | \* |  |  |
| Formation de personnes pour la vaccination de bétail en 4 sessions | 100 personnes formées pour la vaccination | Commune | 1 000 000 | 4 000 000 |  |  | \* |  |  |  |
| Création de mares artificielles permanentes | 03 mares artificielles créées | Belly 1  Welou mbel  Fogny Bathièrè | PM | PM |  |  |  | \* | \* |  |
| Réouverture des unités laitières | 04 unités laitières ré ouvertes | Fogny Bathièrè  Niapaba 1  Belly 1  Diossy | 20 000 000 | 80 000 000 |  | \* |  |  |  |  |
| Réhabilitation de parcs de vaccination | 02 parcs de vaccination réhabilités | Belly 1  Nguilo El hadj Mamadou | 3 000 000 | 6 000 000 |  |  | \* |  |  |  |
| Sensibilisation des producteurs laitiers sur la conservation | 50 personnes formées pour la conservation du lait | Commune | 1 000 000 | 1 000 000 |  | \* |  |  |  |  |
|  | | | | 209 000 000 F |  | | | | | |
| Programme 2 : Programme de renforcement des secteurs d’appui à la production (PRAP) | | | | | | | | | | |
| Aménagement d’un nouveau marché hebdomadaire | Un marché hebdomadaire de 50 cantines bien aménagé | Déaly | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  | \* |  |  |  |
| Mettre en place d’une organisation regroupant les commerçants | Une organisation regroupant au minimum 50 commerçants mis en place | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Mise en place d’un marché permanent | un marché permanant de 25 cantines construit | Déaly | 18 000 000 | 18 000 000 |  |  | \* | \* |  |  |
| Renforcer les mesures de sécurité dans le marché hebdomadaire | Un dispositif sécuritaire mis en place | Déaly | 2 000 000 | 2 000 000 |  | \* |  |  |  |  |
| Création d’un centre de formation artisanal | un centre de formation artisanal mis en place | Déaly | 90 000 000 | 90 000 000 |  |  |  |  |  | \* |
| Mettre en place d’une association pour les artisans | Une association avec au minimum une adhésion de 60% des artisans présents dans la commune | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Electrification des villages | 80% des villages sont électrifiés | Commune | PM | PM |  | \* | \* | \* | \* | \* |
| Mettre en place des panneaux solaires pour assurer l’éclairage public | 100 panneaux solaires installés | Sam Fall  Foylolde  Ndiatby ndiala  Touba Sourang  Darou Khoudoss  Niapaba 1  Belly 1 | 80 000 | 8 000 000 |  |  | \* |  |  |  |
| Mettre en place une institution de micro finance | PAMECAS | Déaly | PM | PM |  |  |  | \* |  |  |
| Construction d’un garage | Un garage bien aménagé construit | Déaly | PM | PM |  |  |  | \* |  |  |
| Construction de routes latéritiques | Trois (03) routes latéritiques construites | Déaly -Nguilo (15km)  Déaly -Sam fall (38km)  Déaly-Fogny Bathéré (12km)  Déaly-Dayly2 (18km) | PM | PM |  | \* | \* | \* |  |  |
| Mettre en place une association des transporteurs | Un groupement de 100% des transporteurs mis en place | commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
|  | | | | **128 000 000 f** |  | | | | | |
| **Sous-total = 337 000 000 F cfa** | | | | | | | | | | |
| **AXE 2 : Promouvoir l’équité territoriale à travers l’accès aux services sociaux de base** | | | | | | | | | | |
| Programme1 : Programme d’adduction d’eau potable (PAEP) | | | | | | | | | | |
| Création des forages et châteaux d’eau | 06 forages et châteaux d’eau construit | Dayli 1 ; Niapaba 1 ; Ngohé 1 ; Nebodji ; Sam seck ; Bogo Demba Diam | 60 000 000 | 360 000 000 |  | \* | \* | \* | \* | \* |
| Installation de robinets publics | 60 villages ont des robinets publics provenant à l’extension des forages déjà disponibles et en construction | Commune | 2 000 000 | 120 000 000 |  | \* | \* | \* | \* | \* |
| Electrification des forages par des panneaux solaires | 07 forages électrifiés par panneaux solaires | Sam-fall ; Darou khoudouss ; Foylolde ; Ngatel ; Ndiatby ndialla ; Touba sam et Naidé Guéyenne | 10 000 000 | 80 000 000 |  |  |  | \* | \* |  |
|  | | | | 550 000 000 F |  | | | | | |
| Programme 2 : Programme d’amélioration du cadre de vie (PACV) | | | | | | | | | | |
| Sensibiliser sur les alimentations équilibrées par an | 160 femmes formées | Commune | 500 000 | 2 500 000 |  | \* |  |  |  |  |
| Sensibilisation sur comment reconnaitre un enfant souffrant de la malnutrition par an | 160 femmes formées | Commune | 500 000 | 2 500 000 |  | \* |  |  |  |  |
| Accompagnement des malnutris | 200 enfants accompagnés | Commune | 1 000 000 | 5000 000 |  |  | \* | \* | \* | \* |
| Réhabilitation des cases de santé | 4 cases de santé rétablis | Ndiatby ndiala  Niapaba1  Belly 1  Touba Sourang | 3 000 000 | 12 000 000 |  | \* | \* |  |  |  |
| Renforcement du plateau technique des structures sanitaires et inaugurer | * 25 lits sont acquis pour les postes et la case * Une ambulance acquis * Equipé et inauguré | * Déaly ; Touba Boustane ; Sam fall et Darou khoudouss * Touba Boustane * Poste de Santé de Nébodji | PM | PM |  | \* | \* |  |  |  |
| Augmentation des dotations de médicaments | Augmentation de 50% | Commune | PM | PM |  |  | \* |  |  |  |
| Réouverture des écoles non fonctionnelles | Réouverture de 05 écoles élémentaires | Ndiatby ndiala  Welou Mbel 1  Ndia Sam  Housnoul wahab  Loumby walbe ecole | PM | PM |  |  | \* |  |  |  |
| Faire des campagnes de sensibilisation pour expliquer l’importance de la scolarisation | 80% des parents de la commune sensibilisé | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Renforcer le matériel dans les établissements | Acquisition de 150 tables bancs | Commune | PM | PM |  |  | \* | \* |  |  |
| Construction de salle de classe et une case des tout-petits | * 10 salles de classes construites ; * Une case des tout-petits construits à Déaly | 01 Belly 1  01 Foylolde  01 Ndony serreres  01 Bogo demba diam  01 Nasrou fall  01 ndigueul fall  01 darou salam  01 thiedou dealy  01 Sam seck  01 ballodji | 5 000 000 | 50 000 000 |  | \* | \* | \* |  |  |
| Mettre en place une salle informatique au niveau du CEM | 1salle informatique mis en place | Déaly | 8 000 000 | 8 000 000 |  |  |  |  | \* | \* |
| Construction de daara moderne | 01 daara moderne construit | Nguillo El hadj Mamadou | PM | PM |  |  |  | \* |  |  |
| Mettre en place des antennes téléphoniques | 6 antennes réseaux mis en place (Orange et free) | Fogny Bathièrè  Belly 1  Sam Fall  Foyloldé  Nguillo El hadji Mamadou  Thignol | PM | PM |  | \* | \* |  |  |  |
| Construction des moyens d’aisance | 500 ménages disposant de toilettes | Commune | 300 000 | 150 000 000 |  | \* | \* | \* |  |  |
| Mettre en place des dépotoirs d’ordure autorisée | 04 dépotoirs d’ordures aménagées | Déaly,  Kadd ndiayéne  Sam Fall  Welou Mbel | 6 000 000 | 24 000 000 |  |  | \* |  |  |  |
| Mettre en place d’un comité de jeunes pour la gestion des ordures, le nettoyage de la voirie et du marché hebdomadaire | Un comité de gestion des ordures composant 30 jeunes est conçu | Commune | PM | PM |  |  | \* |  |  |  |
| Acquisition de matériel de ramassage d’ordures | 08 charrettes acquis et un lot de matériel | Commune | PM | PM |  |  | \* |  |  |  |
| Organiser des journées de reboisement | 02 journées de reboisements organisés pour chaque année avec 250 plantes | Commune | 1 500 000 | 3 000 000 |  | \* | \* | \* | \* | \* |
| Mettre en place des bois villageois | 04 ha de la forêt réservé pour chaque localité | Déaly  Ngouye sipette  Diossy  Belel diawbe  Thignole | 4 000 000 | 20 000 000 |  |  | \* |  |  |  |
|  | | | | **287 000 000 F** |  | | | | | |
| Programme 3 : Programme d’appui à la jeunesse et à l’action sociale (PAJAS) | | | | | | | | | | |
| Création d’une association des handicapes | Tous les handicapés de la commune ont rejoint l’association | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Sensibilisation des concernées pour l’intégration | 03 ateliers de sensibilisation ont été effectués | commune | 2 000 000 | 6 000 000 |  | \* |  |  |  |  |
| Démarcher pour l’attribution des cartes d’égalités de chance | 25 cartes d’égalité des chances obtenues | commune | PM | PM |  |  | \* | \* | \* | \* |
| Mettre en place une association de protection mère/enfant | 50% des femmes y adhèrent | commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Sensibiliser les femmes sur les pratiques du planning familial | 5 campagnes de sensibilisation ont été effectuées | Commune | 400 000 | 2 000 000 |  | \* | \* | \* | \* | \* |
| L’achèvement du stade municipal de Déaly | Un stade municipal construit | Déaly | PM | PM |  |  | \* | \* |  |  |
| Réhabilitation du foyer des jeunes | foyer des jeunes réhabilité | Déaly | PM | PM |  |  |  |  | \* |  |
| Sensibilisation de la population sur l’intégration de la culture dans les activités sportives | La culture est intégrée dans les activités sportives | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Promotion de la pratique sportive dans la commune | 04 terrains de football aménagés et 15 ASC crées | Kadd Ndiayene  Wandé sérère  Darou khoudouss  Touba sourang | PM | PM |  |  | \* |  |  |  |
|  | | | | **8 000 000 F** |  | | | | | |
| **Sous-total = 835 000 000 F** | | | | | | | | | | |
| **AXE 3 : Promouvoir la transparence, la responsabilité et la consolidation de la gouvernance territoriale.** | | | | | | | | | | |
| Programme 1 : Programme d’appui à la bonne gouvernance territorial (PAGT) | | | | | | | | | | |
| Formation de l’ensemble des commissions du conseil municipal | Toutes les commissions du conseil municipal sont formées | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
| Conception du PAOS | La commune dispose d’un PAOS | Commune | 9 000 000 | 9 000 000 |  |  |  |  |  | \* |
| Création d’un comité pour la consultation des citoyens dans le cadre de la gestion des ressources | Gestion participative et inclusive des ressources de la commune | Commune | PM | PM |  | \* |  |  |  |  |
|  | | | | **9 000 000 F** |  | | | | | |
| **Sous-total = 9 000 000 F** | | | | | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL : 1 181 000 000 F** | | | | | | | | | | |